Pulso Cultural

Plano de aprendizado & implementação do MVP

Stack: React + Vite  ·  FastAPI  ·  OpenCV / YOLOv8  ·  PostgreSQL  ·  WebSocket

Visão geral do sistema

O MVP tem três frentes técnicas que precisam se comunicar. Cada uma pode ser desenvolvida em paralelo, com um contrato de API acordado entre os times logo na semana 1.

| Visão Computacional Python · OpenCV · YOLOv8 · Raspberry Pi / Jetson Câmera na entrada do MAM. Detecta e conta pessoas em tempo real. Envia contagens para o backend via HTTP. | Frontend React + Vite · TypeScript · Tailwind · Zustand Web app de check-in via QR code + guia digital da exposição + dashboard do gestor em tempo real. | Backend FastAPI · PostgreSQL · SQLAlchemy · WebSocket API REST + WebSocket. Recebe dados da câmera e do check-in. Serve o dashboard. Gerencia LGPD e autenticação. |
| --- | --- | --- |

Fluxo de dados:

Câmera (Python)  →  POST /api/counts  →  FastAPI  →  WebSocket  →  Dashboard (React)

Visitante (celular)  →  Web app React  →  POST /api/checkin  →  FastAPI  →  PostgreSQL

Stack tecnológica

Visão Computacional

| YOLOv8 (Ultralytics) ultralytics yolov8n.pt Modelo de detecção de objetos. Versão nano (yolov8n) roda em tempo real em hardware barato. Detecta pessoas com boa precisão mesmo em iluminação variável como a das galerias do MAM. | OpenCV opencv-python Biblioteca de visão computacional. Captura frames da câmera, aplica o modelo YOLO e conta linhas de cruzamento (crossing line) para separar entradas de saídas. |
| --- | --- |
| Hardware recomendado Raspberry Pi 5 Jetson Nano Raspberry Pi 5 (mais barato, roda YOLOv8n a ~10 FPS). Jetson Nano (mais rápido, melhor para ambientes com variação de luz). Câmera USB comum ou Pi Camera v3. | Persistência local SQLite requests Banco local leve para buffer de contagens quando a rede cai. Sincroniza automaticamente com o backend ao reconectar via requests (POST /api/counts). |
| Lógica de contagem line crossing sort tracker Algoritmo de linha virtual na entrada: pessoa cruzando de fora para dentro = entrada; de dentro para fora = saída. SORT tracker mantém identidade entre frames para evitar dupla contagem. | Sem armazenamento de imagens privacidade LGPD Nenhum frame é salvo. O processamento é local no dispositivo. Apenas o número de contagens e o timestamp são enviados ao backend. |

Frontend — React + Vite

| React + Vite + TypeScript react vite typescript Vite como bundler (build muito mais rápido que CRA). TypeScript para tipagem das respostas da API. O web app precisa ser leve e abrir rápido em redes móveis no MAM. | Roteamento react-router-dom v6 Rotas: / (QR landing), /checkin (cadastro e retorno), /guia/:exposicaoId (guia digital), /dashboard (gestores). Rotas públicas e protegidas separadas. |
| --- | --- |
| Estado global zustand Zustand para estado da sessão do visitante (CPF hasheado, exposição atual, passo do check-in). Mais simples que Redux para o escopo do MVP. | Estilização tailwindcss shadcn/ui Tailwind para utilitários. shadcn/ui para componentes acessíveis (input CPF, modal, toast). Fontes: Sora (títulos) e DM Sans (corpo), conforme brand do Pulso Cultural. |
| Comunicação com API axios react-query Axios para chamadas REST. React Query para cache e revalidação automática — especialmente útil no dashboard que atualiza com frequência. | WebSocket no dashboard native WebSocket useEffect Dashboard conecta via WebSocket ao FastAPI para receber contagens em tempo real sem polling. Hook customizado useOccupancy() encapsula a lógica de reconexão. |
| Geração do card compartilhável html-to-image canvas html-to-image converte um componente React em PNG para o share nativo do dispositivo (Web Share API). O card tem a identidade visual da exposição atual. | Player de áudio howler.js Howler.js para o áudio guia: controle de play/pause, compatibilidade cross-browser, fallback para formatos. Áudio em streaming (não download) para economizar dados móveis. |

Backend — FastAPI

| FastAPI + Pydantic v2 fastapi pydantic uvicorn FastAPI pela documentação automática (Swagger UI em /docs), validação de dados com Pydantic e suporte nativo a async/await. Uvicorn como servidor ASGI. | Banco de dados postgresql sqlalchemy 2 alembic PostgreSQL para produção. SQLAlchemy 2 com modo async. Alembic para migrações de schema. Na câmera local, SQLite como buffer. |
| --- | --- |
| Autenticação python-jose passlib bcrypt JWT para autenticação do dashboard dos gestores. python-jose para geração e validação de tokens. Nenhum login necessário no fluxo do visitante (check-in é pelo CPF). | Criptografia do CPF cryptography hashlib CPF nunca armazenado em texto puro. Hash com SHA-256 + salt único por instalação para identificação recorrente. Criptografia simétrica (Fernet) para dados que precisem ser recuperáveis. |
| WebSocket fastapi WebSocket broadcaster Endpoint /ws/dashboard transmite contagens em tempo real para o dashboard React. broadcaster como pub/sub entre worker processes em produção. | CMS para guias endpoints REST SQLAlchemy CRUD simples de exposições e obras via FastAPI. O gestor do MAM acessa uma interface admin (pode ser o próprio dashboard) para cadastrar e editar guias sem acessar código. |
| Exportação de relatórios reportlab pandas + openpyxl ReportLab para geração de PDF com layout visual. Pandas + openpyxl para exportação CSV/Excel dos dados agregados. Nenhum dado pessoal individual nos relatórios — só agregados. | Deploy docker docker-compose railway / render Docker para containerizar a API e o banco. docker-compose para orquestrar localmente. Railway ou Render para deploy gratuito/barato adequado ao orçamento de espaços culturais. |

Plano de aprendizado

O plano está dividido em três fases. As fases 1 e 2 são de aprendizado ativo — cada tecnologia estudada já produz um entregável real do projeto. A fase 3 é integração e deploy.

Semana 0 — Setup e alinhamento

Antes de escrever uma linha de código, o time define o contrato entre as frentes. Isso evita retrabalho nas semanas seguintes.

O que fazer na semana 0

Definir o contrato de API Criar um documento (pode ser Notion ou README) com todos os endpoints acordados: POST /api/counts, POST /api/checkin, GET /api/dashboard/stats, GET /ws/dashboard. Cada frente sabe o que vai receber e o que vai enviar antes de começar a codar.

Setup do repositório Monorepo no GitHub: pasta /frontend (React + Vite), /backend (FastAPI), /camera (Python). Um README na raiz explicando como rodar cada parte. Usar branches por feature e pull requests mesmo que seja um time pequeno.

Ambiente local de cada frente Frontend: node 20+, npm, vite. Backend: Python 3.11+, uv ou pip, virtualenv. Câmera: Python 3.11+, OpenCV, torch. Cada pessoa roda o hello world da sua stack antes da semana 1.

Definir dados de mock O backend cria endpoints falsos (mock) que retornam dados fixos. Frontend e câmera desenvolvem contra esses mocks e só integram de verdade na semana 4.

Fase 1 — Fundação (Semanas 1 a 3)

Cada frente aprende sua stack construindo as funcionalidades centrais. O foco é ter algo funcionando — não perfeito.

| Semana | Visão Computacional | Frontend (React + Vite) | Backend (FastAPI) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Python básico para CV. Instalar OpenCV e testar captura de câmera. Ler frames, exibir janela, salvar screenshot. Entender resolução, FPS e latência. | React + Vite do zero. Criar projeto com npm create vite. Componentes funcionais, useState, useEffect. Criar tela inicial do check-in com campo CPF e botão. | FastAPI do zero. Criar projeto, primeiro endpoint GET /health. Instalar SQLAlchemy, criar model de Visitante e Visita. Rodar migrations com Alembic. |
| S2 | Integrar YOLOv8. Instalar ultralytics, rodar inferência em um frame. Detectar pessoas em vídeo ao vivo. Entender confiança (confidence threshold) e bounding boxes. | React Router DOM. Criar fluxo de rotas: landing → check-in → guia. TypeScript básico: tipar props e respostas de API. Integrar Tailwind e fazer o layout responsivo. | Endpoints de check-in: POST /api/checkin. Receber CPF, hashear com SHA-256 + salt, salvar ou recuperar visitante. Retornar dados da exposição atual. Testar com Postman/Insomnia. |
| S3 | Lógica de contagem com linha virtual. Implementar crossing line: desenhar linha no frame, detectar quando centro do bounding box cruza. Contar entradas e saídas separadamente. | React Query para fetch de dados. Integrar axios. Construir tela do guia digital: lista de obras, texto e imagem. Adicionar player de áudio com Howler.js. | Endpoints da câmera: POST /api/counts (receber contagem com timestamp). Endpoint GET /api/dashboard/stats retornando ocupação atual, entradas do dia. Adicionar autenticação JWT para o dashboard. |

Fase 2 — Features completas (Semanas 4 e 5)

Com a base funcionando, cada frente finaliza as funcionalidades que faltam e começa a integração real — substituindo os mocks pelos endpoints de produção.

| Semana | Visão Computacional | Frontend (React + Vite) | Backend (FastAPI) |
| --- | --- | --- | --- |
| S4 | Buffer offline com SQLite. Salvar contagens localmente quando API estiver indisponível. Implementar job de sync que envia dados acumulados quando a conexão volta. Testar simulando queda de rede. | WebSocket no dashboard. Hook useOccupancy() com reconexão automática. Gráficos de fluxo por hora com recharts. Tela do gestor com autenticação (JWT guardado em memory, não localStorage). | WebSocket endpoint /ws/dashboard. Publicar contagens em tempo real para todos os clientes conectados. CMS básico: CRUD de exposições e obras via FastAPI. Upload de imagem de capa. |
| S5 | Calibração e validação. Testar em ambientes com iluminação variável. Ajustar threshold de confiança. Documentar precisão medida (% de acerto vs contagem manual). Preparar para instalação no MAM. | Card compartilhável com html-to-image. Web Share API para botão de share nativo. Versão totem: aumentar áreas de toque, desativar gestos de scroll. Testes de usabilidade com pessoas reais. | Exportação de relatórios: PDF com ReportLab (logo, gráficos, dados agregados) e CSV com pandas. Endpoint GET /api/export/pdf e /api/export/csv protegidos por JWT. Dados pessoais nunca nos exports. |

Fase 3 — Integração e deploy (Semana 6)

As três frentes se conectam de verdade. O objetivo é ter o sistema funcionando end-to-end antes da instalação no MAM.

Checklist da semana 6

Integração end-to-end Câmera Python enviando POST /api/counts → FastAPI salvando → WebSocket notificando → Dashboard React atualizando em tempo real. Fazer esse fluxo funcionar completo em staging antes de ir ao MAM.

Testes de carga mínimos Simular 200 visitantes fazendo check-in na mesma hora. FastAPI deve responder abaixo de 500ms. Usar locust (pip install locust) para gerar a carga. Ajustar connection pool do SQLAlchemy se necessário.

Deploy com Docker Criar Dockerfile para FastAPI e docker-compose com postgres + api + worker. Deploy no Railway ou Render. Câmera: script de auto-start no boot do Raspberry Pi via systemd service.

Configurar variáveis de ambiente Nunca subir senhas, chaves ou salt de criptografia no Git. Usar .env localmente e variáveis de ambiente na plataforma de deploy. Checar com git log que nenhum segredo vazou.

Visita técnica ao MAM Instalar câmera no ponto de entrada do Solar do Unhão. Testar Wi-Fi no local. Calibrar linha de contagem com fluxo real. Posicionar QR code em local visível na entrada.

Plano de contingência O que fazer se a câmera cair? (Buffer local + alerta por e-mail). E se o backend cair? (Câmera continua em modo offline). E se o Wi-Fi do MAM cair? (Câmera usa dados móveis via USB tethering como fallback).

Recursos de estudo recomendados

Todos gratuitos ou de acesso livre. Ordem sugerida dentro de cada frente.

Visão Computacional

- OpenCV Course (freeCodeCamp, YouTube) — 4h, cobre captura, frames e transformações básicas

- Ultralytics YOLOv8 Docs (docs.ultralytics.com) — Getting Started e Predict Mode são suficientes para o MVP

- 'Object Detection 101' — Roboflow blog — explica confiança, IoU e como ajustar thresholds

- Repositório de referência: 'people-counting-opencv' no GitHub — múltiplos exemplos de crossing line

Frontend — React + Vite

- React Docs oficiais (react.dev) — Getting Started e Thinking in React são leitura obrigatória

- Curso 'React + TypeScript' — Scrimba (gratuito) — cobre o essencial em menos de 6h

- TanStack Query (React Query) Docs — seção Quick Start + useQuery/useMutation

- shadcn/ui Docs (ui.shadcn.com) — instalar e usar 3 ou 4 componentes já dá a base

- Vite Docs (vitejs.dev) — ler só a seção 'Why Vite' e 'Getting Started'

Backend — FastAPI

- FastAPI Tutorial oficial (fastapi.tiangolo.com/tutorial) — do capítulo 1 até 'SQL Databases'

- 'SQLAlchemy 2.0 Tutorial' (docs.sqlalchemy.org) — focar em Core Concepts e ORM Quick Start

- 'Building a REST API with FastAPI' — TestDriven.io — tem a parte de JWT auth e Docker também

- Pydantic v2 Docs — seção Models é suficiente para o MVP

- 'FastAPI Beyond CRUD' (YouTube, Eric Roby) — boas práticas de organização de projeto

Deploy e infraestrutura

- 'Docker in 100 seconds' (Fireship, YouTube) — melhor introdução conceitual de 2 minutos

- Docker docs 'Get Started' — basta o capítulo 1 (container) e 2 (compose)

- Railway Docs (railway.app/docs) — 'Deploy from GitHub' e 'Add a Database' são tudo que precisa

Checkpoints de integração

Três momentos obrigatórios em que as frentes se sincronizam e testam a integração. Se alguma frente estiver atrasada, o time ajusta prioridade.

| CP 1 Fim S3 | Primeiro smoke test integrado Câmera envia POST /api/counts com dados reais → backend salva → frontend exibe no dashboard (mesmo que sem WebSocket ainda, pode ser polling). Fluxo de check-in funciona end-to-end com CPF de teste. |
| --- | --- |
| CP 2 Fim S5 | Demo completa em staging Sistema completo rodando em ambiente de staging (não local). WebSocket funcionando no dashboard. Check-in completo com guia e card compartilhável. Relatório PDF gerado com dados reais de teste. |
| CP 3 S6 MAM | Instalação e go-live no MAM Câmera instalada e calibrada no Solar do Unhão. Sistema em produção. QR code posicionado. Gestor do MAM consegue acessar o dashboard e exportar relatório sem ajuda da equipe técnica. |

Dê o seu pulso.

O MVP não precisa ser perfeito — precisa provar que a abordagem funciona. 30 dias de dados reais no MAM valem mais do que 6 meses de planejamento.

Pulso Cultural  ·  Piloto MAM — Salvador/BA